Como priorizar as atividades do ClickUp

A lógica da matriz, os números e 12 atividades de exemplo

Projeto Next · Processos · 21/10/2026 · versão para análise e validação

Leia isto primeiro. Tudo neste material é proposta para você analisar e contestar. Os pesos, os cortes e as notas de processo são hipóteses minhas, não dado oficial. As atividades vêm do ClickUp (lista "Implantação de Melhorias (5W2H)", lida em 21/10/2026, 401 atividades abertas). A prioridade que já estava no ClickUp não foi usada em nenhuma conta.

Roteiro

1. O problema que a matriz resolve

2. A ideia em uma página

3. Os 5 critérios, os pesos e a régua de cada nota

4. O peso do processo

5. A natureza da ação

6. Cortes e regras que passam por cima da conta

7. Esforço e ordem de execução

8. Um exemplo calculado passo a passo

9. As 12 atividades de amostra

10. O que é hipótese e como validar

11. Decisões que dependem de você

Anexos: glossário e mapa da planilha

# 1. O problema que a matriz resolve

O ClickUp tem hoje 963 atividades no total, sendo 401 abertas (sem contar concluídas e canceladas). Todas têm uma prioridade, mas a prioridade mistura três perguntas diferentes:

Importância: o quanto a atividade protege ou ganha para a empresa.

Prazo: quando precisa estar pronta.

Esforço: o quanto custa fazer.

Quando as três ficam na mesma nota, uma atividade importante e difícil perde para outra fácil e pouco importante. O Plano de Alçadas é um exemplo: vários fluxos oficiais (venda, compras, adiantamento, novos negócios) decidem "conforme alçada", mas a regra ainda não está pronta. É importante, é difícil e depende da diretoria. Numa nota que mistura esforço, ela cai.

Objetivo da matriz: uma regra simples e escrita, que qualquer pessoa aplique e chegue à mesma categoria. As quatro categorias são as que você pediu: 1 Baixa, 2 Normal, 3 Alta e 4 Urgente.

# 2. A ideia em uma página

A matriz segue seis princípios. Cada número das próximas seções nasce de um deles.

1.  Uma pergunta por vez. A nota mede só a importância. Prazo e esforço ficam de fora e só servem para ordenar as atividades dentro de cada categoria.

2.  O risco manda. O risco da atividade pesa mais que o processo em que ela está. Um processo de apoio, como o Financeiro, pode ter risco alto.

3.  Régua escrita. Cada nota de 1 a 5 tem uma frase que diz o que ela significa. Duas pessoas pontuando a mesma atividade devem chegar perto.

4.  Regras de veto. Algumas situações não podem ficar em prioridade baixa, qualquer que seja a conta. Por isso há duas regras que passam por cima do cálculo.

5.  Tudo editável. Pesos, cortes e notas ficam em células editáveis na planilha. Mudou um peso, tudo recalcula.

6.  Conta visível. A planilha mostra cada passo da conta. Dá para conferir qualquer resultado com uma calculadora.

O caminho completo de uma atividade é este:

| 5 notas (1 a 5) | Média ponderada | × Fator do processo | + Ajuste da natureza | = Nota final | Cortes | Regras de veto | Prioridade 1 a 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esforço e prazo não entram nessa linha. Eles definem a ordem dentro da categoria (seção 7).

# 3. Os 5 critérios, os pesos e a régua de cada nota

Cada atividade recebe uma nota de 1 a 5 em cada critério. A média é ponderada pelos pesos abaixo, que somam 100%.

Tabela 1 · Critérios e pesos (aba Matriz)

| Critério | Pergunta que ele responde | Peso |
| --- | --- | --- |
| Risco de fraude ou erro grave | Pode haver desvio de dinheiro ou erro grave sem que alguém perceba? | 30% |
| Impacto financeiro | Quanto dinheiro está em jogo ou pode ser perdido ou ganho? | 20% |
| Impacto na obra e na entrega | Atrasa obra, lançamento, repasse ou entrega? | 20% |
| Exigência legal, CEF e compliance | Existe lei, norma, contrato, CEF ou LGPD exigindo isso? | 15% |
| Dependência | Outras atividades ou áreas esperam por esta? | 15% |
| Soma |  | 100% |

## Por que esses pesos

Risco de fraude e erro (30%). É o critério que mais separa o que pode esperar do que não pode. Perda por fraude ou erro grave não se recupera com facilidade, e o ponto de maior perda costuma ser pequeno, repetido e sem barreira. Por isso tem o maior peso.

Impacto financeiro (20%). Mede o tamanho do dinheiro envolvido. Sozinho esconderia risco pequeno e repetido, então pesa menos que o risco.

Obra e entrega (20%). O negócio depende de entregar obra e de liberar o repasse da CEF. Atraso aqui trava caixa.

Exigência legal, CEF e compliance (15%). Tem consequência vinda de fora: multa, embargo, exigência de contrato ou da CEF. Pesa menos porque a maior parte das atividades não depende disso.

Dependência (15%). Uma atividade que destrava várias outras vale mais do que uma isolada. É o critério que dá valor às definições de regra (alçada, responsável, cadastro).

Risco e exigência legal somam 45%. Isso é intencional: o trabalho de Processos inclui controle interno e prevenção a fraude, e esses são riscos que não se recuperam com facilidade.

## A régua de cada nota

Tabela 2 · O que significa cada nota (aba Matriz)

| Critério | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco de fraude e erro | Nenhum risco relevante. | Erro pequeno e fácil de achar. | Erro ou desvio possível, mas há conferência depois. | Desvio ou erro de valor possível e sem barreira clara. | Dinheiro sai ou dado crítico muda sem trava, aprovação ou conferência. |
| Impacto financeiro | Sem efeito em caixa. | Efeito pequeno (exemplo: até R$ 10 mil). | Efeito médio (exemplo: R$ 10 a 50 mil). | Efeito grande (exemplo: R$ 50 a 200 mil). | Efeito muito grande (exemplo: acima de R$ 200 mil). Faixas a confirmar com o Financeiro. |
| Impacto na obra e na entrega | Nenhum efeito. | Atrasa rotina interna. | Atrasa uma etapa, sem afetar marco. | Pode atrasar marco de obra ou de lançamento. | Para a obra, o repasse da CEF ou a entrega. |
| Exigência legal, CEF e compliance | Nenhuma. | Boa prática interna. | Exigência interna formal (política, procedimento). | Exigência de contrato, CEF ou LGPD. | Lei, norma de segurança ou risco de multa ou embargo. |
| Dependência | Ninguém espera. | Uma atividade espera. | Duas ou três atividades, ou uma área. | Várias áreas esperam. | Destrava um processo inteiro ou vários fluxos. |

As faixas de R$ da linha de Impacto financeiro são exemplos. O Financeiro precisa confirmar os valores reais.

# 4. O peso do processo

Cada processo recebe três notas de 1 a 5. A média das três vira um fator que multiplica a nota da atividade.

Dinheiro: quanto do dinheiro da empresa passa por este processo.

Dependência: se ele parar, quantos outros processos param junto.

Irreversibilidade: se o erro tem volta ou se o dano fica (comprar o terreno errado não se desfaz).

Conta do fator: fator = 0,9 + (1,1 − 0,9) × (média − 1) ÷ 4. Com isso, média 1 dá fator 0,9 e média 5 dá fator 1,1.

Tabela 3 · Notas e fator por processo (aba Processos)

| Processo | Dinheiro | Depend. | Irrevers. | Média | Fator | Por que (hipótese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporação Make It | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1,100 | Define produto, projeto e custo. Quase tudo depende e o erro volta caro. |
| Incorporação Gadens | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1,100 | Mesma lógica; ciclo mais longo e valor por unidade maior. |
| Engenharia | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 1,084 | Orçamento, planejamento e obra concentram o maior custo e o caminho crítico. |
| Novos Negócios | 5 | 3 | 5 | 4,33 | 1,067 | Poucas decisões, mas irreversíveis (compra de terreno, contratos, SPE). |
| Suprimentos | 5 | 4 | 3 | 4,00 | 1,050 | Maior parte do custo de obra passa por compras; erro de compra tem correção parcial. |
| Financeiro | 4 | 5 | 3 | 4,00 | 1,050 | Todo pagamento e conciliação passa por aqui. É processo de apoio, mas de alto risco. |
| GMO | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 1,034 | Contratos de empreiteiros e medição; a obra depende deles para iniciar e pagar. |
| Comercial Make It | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 1,034 | Caixa depende do ritmo de venda e do repasse da CEF. |
| Comercial Gadens | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 1,017 | Ciclo mais lento e com mais folga que o Make It. |
| Sem processo definido | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 1,000 | Atividade sem Processo nem etiqueta no ClickUp. Fator neutro. |

Por que a faixa é pequena (0,9 a 1,1): no macroprocesso, Financeiro e Suprimentos aparecem como apoio. Mas é no Financeiro que o dinheiro sai. Se o fator variasse muito, uma atividade de alto risco num processo de apoio ficaria escondida. Com a faixa pequena, o processo apenas desempata. Quem manda é o risco da atividade.

# 5. A natureza da ação

A natureza diz o que a atividade faz, e isso muda o valor dela. O ajuste é somado à nota depois do fator do processo.

Tabela 4 · Ajuste por natureza (aba Matriz)

| Natureza | Quando usar | Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Controle | Alçada, trava, segregação, aprovação, conciliação, acesso. Protege contra fraude e erro. | +0,3 |
| Documento normativo | POP, IT, Política ou Regimento. A nota vem do risco que o documento cobre. | 0,0 |
| Automação ou sistema | Integração, parametrização, campo, módulo. A nota vem do que protege ou acelera. | 0,0 |
| Definição ou decisão | Definir regra, responsável ou prazo, ou avaliar uma opção. | 0,0 |
| Treinamento | Treinar equipe. Sobe a nota pelos critérios quando sustenta um controle. | -0,2 |
| Indicador | Medir sem proteger. Se o indicador detecta desvio (exemplo: avanço físico x financeiro), classificar como Controle. | -0,3 |

Por que controle sobe: alçada, trava, segregação e conciliação são o que impede a fraude de acontecer. Por que indicador desce: medir sem proteger não reduz o risco por si só. Se o indicador detecta desvio (como "avanço físico x avanço financeiro"), ele deve ser classificado como Controle. A coluna Natureza da planilha vem de uma sugestão automática minha e deve ser revisada.

# 6. Cortes e regras que passam por cima da conta

Tabela 5 · Cortes das categorias (aba Matriz)

| Categoria | Quando se aplica | Nota mínima |
| --- | --- | --- |
| 1 · Baixa | Pode esperar. Fazer quando houver folga. | 0,0 |
| 2 · Normal | Entra na rotina de melhoria. | 2,5 |
| 3 · Alta | Planejar para o próximo ciclo. | 3,3 |
| 4 · Urgente | Tratar já, com dono e prazo. | 4,0 |

Regra: a nota final cai na maior categoria cujo mínimo ela alcança. Exemplo: 3,66 é maior que 3,3 e menor que 4,0, então é categoria 3 · Alta.

## Regras que passam por cima da conta (vetos)

Alguns casos não podem ficar em prioridade baixa, mesmo que a média fique baixa. Duas regras elevam a categoria para um mínimo:

Tabela 6 · Vetos (aba Matriz)

| Regra | Quando vale | Categoria mínima |
| --- | --- | --- |
| Risco no nível máximo | A nota de "Risco de fraude e erro" é 5. | 3 · Alta |
| Para obra ou repasse da CEF | A atividade está marcada "Sim" em "Para obra ou repasse CEF?". | 4 · Urgente |

Por que existe: a média dilui. Uma atividade com risco 5 e nota 1 nos outros quatro critérios daria uma média baixa, e é justamente o tipo de atividade que não deve esperar. O veto impede isso. Segue a mesma ideia dos "critérios de veto" que aparecem no material de Protocolos do Grupo (versão antiga encontrada na pasta do Projeto Next).

# 7. Esforço e ordem de execução

O esforço (1 a 5) não entra na nota. Ele serve para ordenar as atividades que ficaram na mesma categoria:

1.  Primeiro: primeiro a categoria mais alta;

2.  Depois: dentro dela, a maior nota final;

3.  Por último: em caso de empate, o menor esforço (ganho rápido).

Escala de esforço: 1 = até 1 semana, 2 = até 1 mês, 3 = até 3 meses, 4 = mais de 3 meses, 5 = depende de contratação, sistema externo ou decisão da diretoria. O resultado aparece na coluna "Ordem geral" da planilha.

# 8. Um exemplo calculado passo a passo

Atividade: Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações e disponibilizar em manual corporativo. (Falta de definição de plano de alçadas e autonomia.)

Processo: Novos Negócios · Natureza: Controle

Tabela 7 · Passo 1: média ponderada

| Critério | Nota | Peso | Nota × peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco de fraude e erro | 5 | 30% | 1,50 |
| Impacto financeiro | 4 | 20% | 0,80 |
| Impacto na obra e na entrega | 3 | 20% | 0,60 |
| Exigência legal, CEF e compliance | 3 | 15% | 0,45 |
| Dependência | 5 | 15% | 0,75 |
| Média ponderada |  | 100% | 4,10 |

Passo 2. Fator do processo Novos Negócios = 1,067. Conta: 4,10 × 1,067 = 4,37.

Passo 3. Ajuste da natureza (Controle): +0,3. Conta: 4,37 + 0,30 = 4,67.

Passo 4. Nota final 4,67. O corte de Urgente é 4,0, então a categoria pela nota é 4.

Passo 5. Vetos: o risco é 5, então o veto de risco máximo vale (mínimo Alta). Como a categoria já é 4, o veto não muda o resultado. A atividade não está marcada como "para obra ou repasse CEF".

Resultado: categoria 4 · Urgente.

# 9. As 12 atividades de amostra

Escolhi 12 atividades abertas do ClickUp para mostrar a matriz funcionando. Cobrem de propósito os dois extremos: o que não pode esperar e o que pode. Por isso o resultado delas não representa a distribuição de todas as 401. As notas dos critérios são minhas. Servem de âncora: se você discordar de uma nota, mude na planilha (aba Tarefas, células amarelas) e a categoria recalcula.

Tabela 8 · As 12 atividades de amostra, com a conta de cada uma, em ordem de execução (aba Tarefas)

| # | Atividade (link no ClickUp) | Processo | Natureza | Esf. | Risco | Fin. | Obra | Legal | Dep. | Média pond. | Fator | Ajuste | Nota final | Cat. pela nota | Cat. final | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de com... | Novos Negócios | Controle | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4,10 | 1,067 | +0,3 | 4,67 | 4 | 4 | Urgente |
| 2 | Elaborar POP - Procedimento de interrupção de obra por motivos de s... | Engenharia | Documento normativo | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,00 | 1,084 | 0,0 | 4,34 | 4 | 4 | Urgente |
| 3 | Implementar Indicador - Avanço físico versus avanço financeiro (med... | Engenharia | Controle | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3,40 | 1,084 | +0,3 | 3,99 | 3 | 3 | Alta |
| 4 | Definir regra de perfis de acesso / Revisão dos acessos (colaborado... | Financeiro | Controle | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,20 | 1,050 | +0,3 | 3,66 | 3 | 3 | Alta |
| 5 | Incluir campos obrigatórios de preenchimento de dados bancários, da... | Financeiro | Controle | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3,10 | 1,050 | +0,3 | 3,56 | 3 | 3 | Alta |
| 6 | Definir regra de um cadastro de fornecedor ser apenas conta de PJ p... | Suprimentos | Controle | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3,05 | 1,050 | +0,3 | 3,50 | 3 | 3 | Alta |
| 7 | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comer... | Comercial Gadens | Controle | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2,95 | 1,017 | +0,3 | 3,30 | 3 | 3 | Alta |
| 8 | Elaborar POP - Realização de Pagamentos Manuais | Financeiro | Documento normativo | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3,10 | 1,050 | 0,0 | 3,26 | 2 | 3 | Alta |
| 9 | Elaborar Política de Almoxarifado - Incluindo regras de inventário... | Suprimentos | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,55 | 1,050 | 0,0 | 2,68 | 2 | 2 | Normal |
| 10 | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Gadens | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,60 | 1,017 | 0,0 | 2,64 | 2 | 2 | Normal |
| 11 | Avaliar venda via consórcio | Comercial Gadens | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,00 | 1,017 | 0,0 | 2,03 | 1 | 1 | Baixa |
| 12 | Verificar Uber Corporativo / Empresas | Financeiro | Definição ou decisão | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,050 | 0,0 | 1,05 | 1 | 1 | Baixa |

Como ler: Média pond. = média ponderada dos 5 critérios. Nota final = Média pond. × Fator + Ajuste. Cat. pela nota = categoria pelos cortes. Cat. final = maior entre a categoria pela nota e os vetos. Esf. = esforço de 1 a 5.

## Por que cada atividade recebeu essas notas

1. Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações e disponibilizar em manual corporativo. (Falta de definição de plano de alçadas e autonomia.) (Novos Negócios · em atraso). Notas: risco 5, financeiro 4, obra 3, legal 3, dependência 5; esforço 4. Por quê: Sem alçada formal, vários fluxos decidem "conforme alçada" sem regra. Difícil de fazer (depende da diretoria). Resultado: Urgente (nota 4,67).

2. Elaborar POP - Procedimento de interrupção de obra por motivos de segurança POP (Engenharia · em atraso). Notas: risco 4, financeiro 3, obra 5, legal 5, dependência 3; esforço 3. Por quê: Procedimento para parar obra por segurança: risco à vida, norma de segurança e efeito direto na obra. Resultado: Urgente (nota 4,34).

3. Implementar Indicador - Avanço físico versus avanço financeiro (medição) (Engenharia · pausado). Notas: risco 4, financeiro 4, obra 4, legal 2, dependência 2; esforço 3. Por quê: Compara o avanço físico com o financeiro. Detecta pagamento acima do executado, por isso conta como Controle. Resultado: Alta (nota 3,99).

4. Definir regra de perfis de acesso / Revisão dos acessos (colaboradores transferidos de empresa área, desligados etc.) (Financeiro · em atraso). Notas: risco 5, financeiro 3, obra 1, legal 3, dependência 3; esforço 3. Por quê: Revisão de perfis de acesso: sem ela, o mesmo usuário pode pedir e aprovar (segregação de funções). Resultado: Alta (nota 3,66).

5. Incluir campos obrigatórios de preenchimento de dados bancários, data de vencimento e dados de pagamento Mega (Financeiro · sem prazo definido). Notas: risco 5, financeiro 4, obra 1, legal 2, dependência 2; esforço 2. Por quê: Trava de dados bancários obrigatórios: sem ela, o pagamento pode sair para conta errada. Esforço baixo. Resultado: Alta (nota 3,56).

6. Definir regra de um cadastro de fornecedor ser apenas conta de PJ p/ serv. de PJ (Suprimentos · em progresso). Notas: risco 5, financeiro 3, obra 1, legal 3, dependência 2; esforço 2. Por quê: Regra de conta PJ para serviço PJ: evita pagar prestador em conta de terceiro. Resultado: Alta (nota 3,50).

7. Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento (Comercial Gadens · pausado). Notas: risco 4, financeiro 4, obra 1, legal 2, dependência 3; esforço 4. Por quê: Controle da Política Comercial: sem ele, condições de venda podem sair da regra. Resultado: Alta (nota 3,30).

8. Elaborar POP - Realização de Pagamentos Manuais (Financeiro · em progresso). Notas: risco 5, financeiro 4, obra 1, legal 2, dependência 2; esforço 3. Por quê: POP de pagamento manual: caminho em que o dinheiro sai fora da remessa automática. Resultado: Alta (nota 3,26).

9. Elaborar Política de Almoxarifado - Incluindo regras de inventário (periodicidade, ajustes, alçadas etc.) (Suprimentos · em atraso). Notas: risco 3, financeiro 3, obra 3, legal 1, dependência 2; esforço 3. Por quê: Política de almoxarifado e inventário: perda de material e acuracidade de estoque. Resultado: Normal (nota 2,68).

10. Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta (Comercial Gadens · sem prazo definido). Notas: risco 3, financeiro 3, obra 1, legal 2, dependência 4; esforço 2. Por quê: Campo de permutante e tipos de permuta no CV: vários fluxos de permuta dependem dele. Resultado: Normal (nota 2,64).

11. Avaliar venda via consórcio (Comercial Gadens · sem prazo definido). Notas: risco 2, financeiro 3, obra 1, legal 3, dependência 1; esforço 3. Por quê: Avaliar uma modalidade nova de venda: decisão, sem risco imediato. Resultado: Baixa (nota 2,03).

12. Verificar Uber Corporativo / Empresas (Financeiro · pausado). Notas: risco 1, financeiro 1, obra 1, legal 1, dependência 1; esforço 1. Por quê: Avaliar Uber corporativo: efeito mínimo. Resultado: Baixa (nota 1,05).

Duas leituras que o exemplo mostra:

O veto funcionou: o POP de pagamentos manuais tem nota 3,26, que daria Normal. Como o risco é 5, o veto sobe para Alta. É o caso em que a média dilui um risco grande.

A natureza mudou o resultado: o controle da Política Comercial tem nota 3,30, que é Alta porque o ajuste de Controle (+0,3) a levou ao corte de 3,3. Sem o ajuste a nota seria 3,00, Normal. É o caso em que a natureza da ação decide a categoria.

# 10. O que é hipótese e como validar

Nada na lista abaixo veio de dado oficial. Cada item mostra a origem e a forma de validar.

Tabela 9 · Hipóteses e validação

| Item | Origem | Como validar |
| --- | --- | --- |
| Pesos dos 5 critérios | Minha proposta, pelo raciocínio da seção 3. | Comparação par a par: com 5 critérios são 10 perguntas ("entre risco e prazo, qual pesa mais e quanto?"). Chefe, Controladoria e Processos respondem separados e a planilha calcula os pesos. |
| Cortes das categorias | Minha proposta. | Pontuar todas as abertas e olhar a distribuição. Meta sugerida: Urgente até 10%, Alta até 25%. Se passar, subir o corte. |
| Notas de processo e fator | Minha leitura do macroprocesso, dos fluxos e das dores. | Gestores validam as 3 notas do próprio processo. Trocar por dado real: VGV por empreendimento e % do custo em Suprimentos e mão de obra. |
| Faixas de R$ do impacto financeiro | Exemplos meus. | Financeiro define as faixas reais. |
| Notas das 12 âncoras | Minha leitura do nome e do contexto da atividade. | Responsável e gestor da área contestam. Se uma âncora mudar muito, ajustar a régua da seção 3. |
| Ajustes de natureza | Minha proposta. | Testar tirando o ajuste: se muita atividade mudar de categoria, o ajuste pesa demais. |
| Natureza de cada atividade | Sugestão automática por tipo de ação e palavras do nome. | Revisão por amostra: 30 atividades, conferir quantas estão erradas. |

Teste final recomendado: usar a matriz nas 401 atividades e olhar onde ela discorda do que a equipe sente que é prioridade. Nos pontos de discordância, uma das duas está errada, e é ali que se aprende mais.

# 11. Decisões que dependem de decisão do setor de Processos

1.  A matriz serve para ordenar a entrega (o que fazer primeiro) ou para medir exposição (onde a empresa está mais vulnerável)? A segunda dá mais peso a risco e compliance.

2.  Os pesos dos 5 critérios estão bons, ou algum deve subir ou descer?

3.  Os dois vetos fazem sentido? Falta algum? Exemplo possível: atividade exigida por norma de segurança do trabalho.

4.  Quem pontua: Processos propõe e o gestor da área contesta, ou outra regra?

5.  Quem decide os pesos finais: você, o chefe, a diretoria ou o gestor de cada área?

6.  A prioridade final deve ser gravada no campo Prioridade do ClickUp, ou ficar só na planilha?

7.  Gadens e Make It: uma nota única por ação, com a marca da empresa, ou notas separadas?

# Anexos

## A. Glossário

| Termo | Significado neste material |
| --- | --- |
| Alçada | Limite de valor ou de tipo de decisão que cada cargo pode aprovar. |
| Segregação de funções | Regra de que a mesma pessoa não faz tudo no mesmo fluxo (por exemplo, pedir, aprovar e pagar). |
| Âncora | Atividade já pontuada, usada como referência para calibrar as demais. |
| Veto | Regra que eleva a categoria a um mínimo, qualquer que seja a nota calculada. |
| Natureza da ação | Tipo de coisa que a atividade faz: controle, documento normativo, automação, definição, treinamento ou indicador. |
| Irreversibilidade | Se o erro tem volta. Comprar um terreno errado não se desfaz; corrigir um texto de campanha, sim. |
| Média ponderada | Média em que cada nota é multiplicada pelo peso do critério. |
| RACM | Matriz de riscos e controles: lista cada risco e o controle que o cobre. |

## B. Mapa da planilha

O arquivo "Matriz de Prioridades - ClickUp Projeto Next.xlsx" espelha este material. Cada tabela daqui tem a aba correspondente:

| Aba da planilha | O que tem | Seção deste material |
| --- | --- | --- |
| Leia-me | Como usar, cores e o que é proposta. | 1 e 2 |
| Matriz | Critérios, pesos, régua das notas, cortes, vetos e ajustes de natureza. | 3, 5 e 6 |
| Processos | Notas e fator de cada processo. | 4 |
| Resumo | Quantidade por categoria e por processo, com meta de distribuição. | 10 |
| Tarefas | As 401 atividades abertas com link, as 12 âncoras pontuadas e as fórmulas. | 7, 8 e 9 |